Deadline môn xử lý ảnh

Construction_Image_Processing/

│

├── data/                  # Thứa mục chứa ảnh test đầu vào

│   ├── raw/               # Ảnh gốc thu thập

│   └── processed/         # Ảnh sau khi qua các bước xử lý

│

├── src/                   # Thư mục chứa source code

│   ├── preprocessing.py   # Code của Thành viên 1 (Lọc nhiễu, chuyển HSV)

│   ├── segmentation.py    # Code của Thành viên 2 (Tách màu, Hình thái học)

│   ├── detection.py       # Code của Thành viên 3 (Contours, Đếm, Vẽ Bounding Box)

│   └── app.py             # File giao diện Streamlit (Nhóm trưởng tích hợp)

│

├── requirements.txt       # Danh sách thư viện cần cài đặt

└── README.md              # Giới thiệu sơ lược về đề tài và hướng dẫn chạy

SPRINT 1: Nghiên cứu, Tiền xử lý ảnh & Chuẩn bị Dataset (Tuần 1 - Tuần 2)

Mục tiêu Sprint: Xây dựng cơ sở lý thuyết xử lý ảnh, viết code tiền xử lý ảnh và chuẩn bị xong bộ dữ liệu huấn luyện.

- Task 1.1: Khảo sát và Định nghĩa bài toán

  - Xác định rõ 2 nhãn chính cần nhận diện: person_with_ppe (Có đồ bảo hộ) và person_without_ppe (Không có đồ bảo hộ).

  - Lên danh sách các thách thức của ảnh công trường (thiếu sáng, ngược sáng, nhiễu hạt, góc chụp xa).

- Task 1.2: Xây dựng Module Xử lý ảnh truyền thống (Preprocessing Pipeline)

  - Viết một script Python sử dụng OpenCV để thực hiện các thuật toán:

    - Chuyển đổi không gian màu: Chuyển RGB sang HSV/LAB để xử lý độ sáng tách biệt.

    - Cân bằng độ tương phản: Áp dụng thuật toán CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) để làm nổi bật áo phản quang/mũ bảo hộ trong điều kiện tối.

    - Lọc nhiễu: Áp dụng Gaussian Filter hoặc Median Filter để khử nhiễu hạt.

- Task 1.3: Thu thập & Tiền xử lý Dataset

  - Tải dataset thô từ Roboflow Universe (khoảng 1.000 - 1.500 ảnh).

  - Cho toàn bộ dataset chạy qua Module Tiền xử lý (Task 1.2) để chuẩn hóa chất lượng ảnh đầu vào.

  - Chia tập dữ liệu theo tỷ lệ chuẩn: 80% Train, 10% Validation, 10% Test.

  - Cấu hình file data.yaml cho YOLO.

SPRINT 2: Huấn luyện Mô hình AI & Xây dựng Backend (Tuần 3 - Tuần 4)

Mục tiêu Sprint: Train mô hình đạt độ chính xác cao và hoàn thiện Backend API xử lý ảnh tích hợp cả thuật toán truyền thống và AI.

- Task 2.1: Huấn luyện mô hình YOLO (Model Training)

  - Load pre-trained weights (yolov8n.pt hoặc yolov11n.pt).

  - Chạy huấn luyện trên tập dữ liệu đã qua tiền xử lý với epochs=50 đến 100.

  - Đánh giá biểu đồ mAP50, mAP50-95. Xuất file trọng số tối ưu (best.pt).

- Task 2.2: Xây dựng Pipeline xử lý tại Backend

  - Bước A (Tiền xử lý): Khi người dùng upload ảnh lên, Backend gọi các thuật toán xử lý ảnh (CLAHE, Gaussian Blur) để làm sạch ảnh trước.

  - Bước B (Inference): Đưa ảnh đã xử lý qua mô hình best.pt để dự đoán bounding box.

  - Bước C (Hậu xử lý - Post-processing bằng Xử lý ảnh):

    - Lọc ngưỡng tin cậy (Confidence threshold > 0.5).

    - Sử dụng Phép toán hình thái học (Morphological Operations - Erosion/Dilation) để làm sạch vùng biên bounding box nếu cần thiết.

    - Thực hiện thuật toán đếm: Gom nhóm và tính tổng số lượng count_with_ppe và count_without_ppe.

- Task 2.3: Viết Backend API (FastAPI / Flask)

  - Tạo endpoint /api/detect nhận file ảnh.

  - Trả về JSON kết quả gồm: Số lượng người mặc, số lượng người không mặc, tổng số người và ảnh kết quả sau khi vẽ khung.

SPRINT 3: Phát triển Frontend & Tích hợp Hệ thống (Tuần 5)

Mục tiêu Sprint: Thiết kế giao diện web trực quan và kết nối hoàn chỉnh với Backend.

- Task 3.1: Xây dựng giao diện Web (UI/UX)

  - Gợi ý công cụ: Dùng Streamlit (nếu muốn làm nhanh bằng Python) hoặc ReactJS / Tailwind CSS (nếu muốn giao diện đẹp, chuyên nghiệp để ghi điểm với giảng viên).

  - Thiết kế màn hình chính gồm:

    - Khu vực Kéo thả / Tải ảnh lên (Drag & Drop Uploader).

    - Nút bấm "Bắt đầu phân tích".

- Task 3.2: Xây dựng Dashboard hiển thị kết quả

  - Hiển thị ảnh gốc và ảnh sau khi AI đã khoanh vùng, đánh dấu màu sắc (Ví dụ: Khung xanh cho người mặc đồ bảo hộ, khung đỏ cho người vi phạm).

  - Thiết kế các Card thống kê nhanh:

    - Tổng số người phát hiện.

    - Số lượng tuân thủ an toàn (Safe).

    - Số lượng vi phạm (Unsafe).

- Task 3.3: Tích hợp Frontend & Backend (Integration Test)

  - Kết nối API từ giao diện lên server Backend.

  - Thêm hiệu ứng Loading (Spinner) trong lúc chờ hệ thống chạy các thuật toán xử lý ảnh và AI inference.

SPRINT 4: Kiểm thử, Tinh chỉnh & Viết Báo cáo (Tuần 6)

Mục tiêu Sprint: Fix lỗi toàn hệ thống, hoàn thiện cuốn báo cáo chuẩn môn Xử lý ảnh và chuẩn bị Slide bảo vệ.

- Task 4.1: Kiểm thử hệ thống (Testing & Edge Cases)

  - Kiểm tra với các ảnh đặc thù: Ảnh tối tăm (để chứng minh thuật toán CLAHE ở Sprint 1 phát huy tác dụng), ảnh quá nhiều chi tiết nhiễu.

  - Đo lường thời gian xử lý (Latency) của toàn bộ pipeline từ lúc upload đến khi trả kết quả.

  - Khắc phục các lỗi phát sinh (CORS error, lỗi định dạng ảnh PNG/JPG, lỗi tràn bộ nhớ).

- Task 4.2: Viết Báo cáo Bài tập lớn (Documentation)

  - Chương 1: Giới thiệu đề tài và tính cấp thiết.

  - Chương 2: Cơ sở lý thuyết (Trình bày kỹ các thuật toán Xử lý ảnh truyền thống đã dùng: Không gian màu, CLAHE, Lọc nhiễu, Hình thái học).

  - Chương 3: Thiết kế hệ thống (Kiến trúc Hybrid: Kết hợp Xử lý ảnh + YOLO).

  - Chương 4: Kết quả thực nghiệm (So sánh độ chính xác giữa ảnh gốc và ảnh có áp dụng thuật toán xử lý ảnh tiền xử lý).

  - Chương 5: Kết luận và hướng phát triển.

- Task 4.3: Chuẩn bị Slide & Kịch bản Demo

  - Làm Slide ngắn gọn, trực quan, nhấn mạnh vào điểm độc đáo: Kết hợp Xử lý ảnh truyền thống và Deep Learning.

  - Chuẩn bị sẵn 2-3 tấm ảnh demo "thần thánh" (ảnh thiếu sáng, ảnh đông người) để trình diễn trực tiếp trước hội đồng/giảng viên.